| 项目名称 |  | 密级 |
| --- | --- | --- |
| 智能互动教学平台 |  | 仅供收件方查阅 |
| 项目编号 | 版本 | 文档编号 |
| 001 | V1.0 | Project ID_INIT_002 |

智能互动教学平台项目立项报告

| 拟制 | 刘承远 | 日期 | 2026-06-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人 | 任庚辰 | 日期 | 2026-06-02 |
| 批准 | 任庚辰 | 日期 | 2026-06-02 |

武汉学链科技有限公司

版权所有  不得复制

Revision Record

修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订版本 | CR ID /Defect ID CR/ Defect号 | Sec No. 修改章节 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-01 | V1.0 | CR-20250601-001 | ALL | Init | 刘承远 |

Catalog

目  录

1	项目提出	4

2	开发团队组成和计划时间	5

3	项目预计支出	5

4	风险评估和规避	6

项目提出

- 项目名称：

智能互助教学平台

- 项目简介：

本平台是一个基于多智能体技术的互动教学系统，通过集成大语言模型、语音合成（TTS）、语音识别（ASR）、图像生成等多模态能力，将传统单向授课转变为沉浸式互动学习体验。平台支持AI教师与AI同学实时授课、讨论、答疑，用户输入学习主题后系统可自动生成完整的互动课堂内容，包括结构化大纲、多媒体幻灯片、实时测验、交互模拟实验等，并支持导出可编辑的PPT和交互式HTML页面。

- 项目目标：

本平台旨在通过"真人教师+虚拟AI教师"的双导师协同教学模式，实现标准化课程体系与个性化学习指导的深度融合，大幅降低教师备课负担，同时为学生提供因材施教的1对1教学服务。平台通过多模态教学内容生成引擎（沉浸式文本、分段测验、PPT旁白、音频课程、思维导图、互动式教材）满足不同学习风格学生的需求，并通过多角色智能体协同课堂创造接近真实课堂的讨论氛围，最终提升学习效率与知识留存率。

- 系统边界：

本平台聚焦于课程知识库管理、知识图谱构建、多模态教学内容自动生成、双导师智能教学、多智能体协同课堂、智能教学辅助（PPT聚光灯、教学白板）以及学生学习分析等核心功能。平台支持DeepSeek、通义千问、Kimi、MiniMax等多提供商大语言模型的统一接入与切换，但不涉及底层大语言模型的自主研发；平台面向智慧教育场景提供教学内容的生成、管理与学习分析能力，但不替代学校的教务管理系统；平台覆盖线上教学的全流程，但实体课堂的硬件设施管理不在系统范围内。

- 工作量估计：

| 模块 | 子模块 | 工作量估计（人天） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能课堂生成 | 主题输入与解析、课程大纲生成、教学场景编排 | 8 | 平台的核心流程编排模块，负责将用户输入的学习主题转化为完整的结构化课程。 |
| 多模态教学内容生成引擎 | 沉浸式文本生成、测验题目生成、PPT与旁白生成、音频课程生成、思维导图生成、互动式教材生成 | 8 | 平台的内容生产模块，基于编排的教学场景，自动生成六种以上模态的教学内容。 |
| 课程知识库与知识图谱管理 | 知识图谱构建、知识图谱可视化、知识图谱编辑、知识点关系管理 | 6 | 平台的基础设施数据层，为其他功能模块提供知识结构支撑。 |
| 语音功能集成 | 语音合成（TTS）、语音识别（ASR）、语音旁白播放 | 3 | 平台的核心交互模块，实现AI教师语音授课和学生语音互动的双工能力。 |
| 总工作量（人天）： | 25 |  |  |

表 1工作量估算

备注：“人天”即1个人工作8小时的量就是1人天

开发团队组成和计划时间

- 项目计划： 2026年 06 月 01 日 - 2026年 06 月 27  日 （计20 天）

- 项目总监：1 人				  姓名：刘承远

- 项目经理：   1 人	              姓名： 任庚辰

- 项目成员： 2 人

刘承远、任庚辰

- 人员来源：

华中科技大学软件学院软件工程2303班

项目预计支出

- 设备,场地占用费:

无

- 本地人员工资(管理费) ：

无

- 外协人员工资：

无

- 加班费：

无

- 交通费：

无

- 住宿费：

无

- 其它费用（如业务交往,招待,办公等）：

无

- 总计： 无

- 说明： 无

风险评估和规避

- 技术风险：

1. 团队成员开发环境不统一

2. 开发工具不一致

3. 编码规范不一致

解决:

提前约定，统一并规范开发环境、开发工具和编码规范等。

- 管理风险：

1. 团队成员生病、事假、效率低下等

2. 团队成员间存在分歧

解决：

加强沟通协调，探询问题发生的原因，组织团队成员积极处理解决相关问题，尽可能地减小对项目继续推进的影响。

- 其它风险：

1. 系统崩溃

2. 硬盘损坏

3. 项目文件丢失

解决：:

使用版本控制工具如git等管理代码，提前备份项目相关文件，各组员注意妥善保存，及时提交。